Утверждено Постановлением

Главы городского поселения Краснозаводск

от 30.05.2012 г. № 223

ПЛАН

мероприятий администрации городского поселения Краснозаводск по организации

межведомственного информационного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители/ соисполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.1 | Определение заместителя Главы администрации и структурного подразделения администрации, ответственных за координацию деятельности по организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении (государственных) муниципальных услуг | июнь 2012 | ОПО | Распоряжение Главы городского поселения |
| 1.2 | Формирование и утверждение перечня необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | июнь 2012 | ОПО | Постановление Главы городского поселения |
| 1.3 | Формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского поселения по которым необходима организация межведомственного информационного взаимодействия | июнь 2012 | ОПО | Перечень муниципальных услуг, по которым необходимо межведомственное взаимодействие, утвержденный постановлением Главы городского поселения |
| 1.4 | Установление предельных сроков получение ответа по каждому виду документов, которые требуются от других органов местного самоуправления Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия | июнь 2012 | ОПО, ОГиЗ, ОСР, ОИМЗиСП | Перечень документов, запрашиваемых администрацией городского поселения Краснозаводск в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг от других органов местного самоуправления Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, федеральных органов исполнительной власти, с указанием сроков их получения, утвержденный распоряжением Главы городского поселения |
| 1.5 | Разработка, согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге) | июнь 2012 | ОПО, ОГиЗ, ОСР, ОИМЗиСП | Технологические карты межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге, требующей организации межведомственного взаимодействия, согласованные со всеми участниками взаимодействия |
| 1.6 | Анализ муниципальных нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления | июль 2012 | ОПО | Информация о муниципальных правовых актах в которые необходимо внести изменения |
| 1.7 | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с счетом организации межведомственного информационного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных услуг | июль 2012 | ОПО | Утвержденные изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг |
| 1.8 | Утверждение порядка формирования и направления структурными подразделениями администрации городского поселения запросов о предоставлении информации и предоставления ответов на требования органов государственной власти о предоставлении информации, необходимой для предоставления государственных услуг | август 2012 | ОПО | Постановление Главы городского поселения |
| 1.9 | Разработка и подписание соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | июль 2012 | ОПО | Заключенные соглашения |
| 1.10 | Разработка плана по информированию населения о порядке предоставления муниципальных услуг на территории городского поселения | июль 2012 | ОПО | План по информированию населения о порядке предоставления муниципальных услуг на территории городского поселения |
| 2. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 2.1 | Формирование перечня муниципальных информационных систем, используемых при предоставлении муниципальных услуг | декабрь 2012 | ОПО, Министерство информационных технологий и связи Московской области | Перечень муниципальных информационных систем, используемых при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.2 | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | декабрь 2012 | ОПО, Министерство информационных технологий и связи Московской области | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем |
| 2.3 | Доработка муниципальных информационных систем в соответствии с требованиями по обеспечению подключения государственных информационных систем Московской области к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | декабрь 2012 | ОПО | Отчеты о доработке информационных систем, доклады на Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства Московской области |
| 2.4 | Разработка и регистрация электронных сервисов в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Московской области, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами | декабрь 2012 | ОПО, Министерство информационных технологий и связи Московской области | Технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, отчет на Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства Московской области |
| 2.5 | Тестирование работы электронных сервисов и запросов | декабрь 2012 | ОПО, Министерство информационных технологий и связи Московской области | Отчет о результатах тестирования |
| 2.6 | Опытно-промышленная эксплуатация электронных сервисов и запросов | декабрь 2012 | ОПО, Министерство информационных технологий и связи Московской области | Отчет о результатах опытно-промышленной эксплуатации |
| 2.7 | Промышленная эксплуатация электронных сервисов и запросов | декабрь 2012 | ОПО, Министерство информационных технологий и связи Московской области | Отчет о результатах промышленной эксплуатации |
| 3. Координация работы администрации городского поселения и администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по повышению качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |
| 3.1 | Участие в семинарах и совещаниях с представителями администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по вопросам перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Постоянно (по мере необходимости) | ОПО | Протоколы совещаний |

Применяемые сокращения:

ОИМЗиСП - отдел имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск.

ОПО - организационно-правовой отдел финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск.

ОГиЗ - отдел градостроительства и землепользования управления жилищно-коммунального, градостроительного и социального развития администрации городского поселения Краснозаводск.

ОСР - отдел социального развития управления жилищно-коммунального, градостроительного и социального развития администрации городского поселения Краснозаводск.

Глава городского поселения															   В.И. Погонин