# ГЛАВА

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2014 № 788

О внесении изменений в постановление

Главы городского поселения Краснозаводск

от 14.10.2014 №634

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Краснозаводск, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Краснозаводск, утвержденным постановлением Главы городского поселения Краснозаводск от 13.10.2014 №627, на основании решения Совета депутатов городского поселения Краснозаводск от 03.12.2014 №2/5 «О Бюджете городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
на 2015 год»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Внести в муниципальную программу городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Главы городского поселения Краснозаводск от 14.10.2014 №634, следующие изменения:

1.1.	Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2.	Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3.	Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2.	Отделу жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности администрации городского поселения Краснозаводск (Васина О.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вперед» и размещение его на официальном сайте городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации городского поселения Краснозаводск Мингалиеву М.А.

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к постановлению Главы городского

поселения Краснозаводск

от 16.12.2014 № 788

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства

городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы, повышение качества предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения городского поселения Краснозаводск. 2. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения городского поселения Краснозаводск. 3. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоотведения городского поселения Краснозаводск. 4. Содержание и обслуживание городских подстанций и силовых кабелей. 5. Приобретение муниципальной техники. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Краснозаводск |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского поселения Краснозаводск |
| Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности администрации городского поселения Краснозаводск. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета городского поселения Краснозаводск | 148200,0 | 18900,0 | 21000,0 | 38500,0 | 32700,0 | 37100,0 |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: | 148200,0 | 18900,0 | 21000,0 | 38500,0 | 32700,0 | 37100,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение к 2019 году протяженности построенных и реконструируемых сетей: 1.1. Водоснабжения на 0,15 км. 1.2. Водоотведения на 1,2 км. 1.3. Теплоснабжения на 3,56 км. 2. Надежная работа городских подстанций. 3. Реконструкция 1 котельной. 4. Ликвидация 1 котельной. 5. строительство очистных сооружений. 6. Перевод горячего водоснабжения на закрытую схему. 7. Снижение затрат на энергоносители на 20%. 8. Снижение к 2019 году доли потерь в сетях теплоснабжения до 16,6 %. 9. Восстановление благоприятной экологической ситуации в районе д. Семенково. 10. Увеличение парка муниципальной техники. |

Глава городского поселения														    Н.А. Коршунов

Приложение №2

к постановлению Главы городского

поселения Краснозаводск

от 16.12.2014 № 788

Приложение №1

к муниципальной программе городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы»

## ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирова-ния | Срок испол-нения мероп-риятия | Объем финан-сиро-вания мероп-риятия в 2014 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1: Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения городского поселения Краснозаводск | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 63700,0 | 11400,0 | 9500,0 | 29600,0 | 5600,0 | 7600,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию сетей: 1,8 км.; протяженность реконструируемых сетей: 1,76 км.; реконструкция котельных - 1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 63700,0 | 11400,0 | 9500,0 | 29600,0 | 5600,0 | 7600,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Разработка проекта и монтаж паровых котлов с заменой системы химводоподготов-ки, насосной группы, КиП и А, автоматизация процесса горения | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2016-2017 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Экономия энергетических ресурсов (газа, электроэнергии), снижение аварийности технологического оборудования систем, повышение качества воды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Замена подогревателей сетевой воды для деаэраторной групп | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,00 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Улучшение системы химводо-подготовки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: Разработка проекта и строительство тепловой сети от города до котельной д. Семенково для ликвидации деревенской котельной | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2016-2017 | 0,00 | 12000,0 | 0,0 | 2400,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Ликвидация котельной; экономия ФОТ предприятия, экономия энергетических ресурсов (газа, электроэнергии) |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,00 | 12000,0 | 0,0 | 2400,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4: Перевод системы КиПиА водогрейной части котельной №3 на автоматический режим с диспетчериза-цией работы котлов | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2018-2019 | 0,00 | 9500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,0 | 7600,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Экономия ФОТ предприятия, надежность и безаварийность работы |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,00 | 9500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,0 | 7600,0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5: Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Горького, д. 11 - д. 14 Д 150; длина 250 м в двухтрубном исполнении | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 3200,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Уменьшение потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 3200,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6: Капитальный ремонт тепловой сети ул. Театральная, д. 11 - ул. 50 лет Октября, д. 2. Д 150; длина 230 м. в двухтрубном исполнении | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Уменьшение потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7: Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Новая, д. 3-6. Д 150; длина 150 м. в двухтрубном исполнении | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2016 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Уменьшение потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8: Капитальный ремонт тепловой сети ул. 50 лет Октября, д. 3 - ул. 40 лет Победы, д. 11 Д 200; длина 250 м. в двухтрубном исполнении | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2018 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Уменьшение потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт тепловой сети от д.3 по ул. 50 лет Октября (17 подъезд) до д.6 ул. 40 лет Победы | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Уменьшение потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Задача 2: Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения городского поселения Краснозаводск | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 3700,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Протяженность реконструируемых сетей: 0,15 км., реконструкция ВЗУ -1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 3700,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: Прокладка водовода от городских сетей до п. Зеленый | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Экономия электроэнергии, ФОТ предприятия |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. 1 Мая | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Снижение потерь воды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Задача 3: Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоотведения городского поселения Краснозаводск | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015-2019 | 0,0 | 49800,0 | 800,0 | 0,0 | 3400,0 | 21600,0 | 24000,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Протяженность реконструируе-мых сетей: 1,2 км.; снижение аварийности технологического оборудования систем; улучшение экологической ситуации в районе д. Семенково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 49800,0 | 800,0 | 0,0 | 3400,0 | 21600,0 | 24000,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1: Разработка проектной документации и восстановление 2 станций КНС, напорного коллектора по д. Семенково и от д. Семенково до г. Краснозаводск | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2017-2018 | 0,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 15600,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Снижение аварийности технологического оборудования систем; улучшение экологической ситуации в районе д. Семенково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 15600,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2: Разработка проектной документации и строительство станции по очистке стоков | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2018-2019 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 24000,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Строительство очистных сооружений; улучшение экологической ситуации в районе д. Семенково |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 24000,0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3: Перенос канализационного коллектора из под фундамента здания по ул. Новая, д. 2а | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Предотвращение дальнейшего разрушения здания |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Задача 4: Содержание и обслуживание городских подстанций и силовых кабелей | Заключение годового контракта | Итого | 2016-2019 | 0,0 | 6000,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Обеспечение надежной работы городских подстанций и силовых кабелей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 6000,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 4.1 | Годовое обслуживание 2-х подстанций города; годовое обслуживание высоковольтных кабелей, протяженностью 5,6 км. | Заключение годового контракта | Итого | 2016-2019 | 0,0 | 6000,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Обеспечение надежной работы городских подстанций |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0,0 | 6000,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 5 | Задача 5: Приобретение муниципальной техники | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015-2019 | 6980,7 | 25000,0 | 3000,0 | 10000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Увеличение парка муниципальной техники |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 6980,7 | 25000,0 | 3000,0 | 10000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
| 5.1 | Приобретение мусоровоза | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2015 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Увеличение парка муниципальной техники |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2 | Приобретение вышки, грузового фургона на базе 3307 (или 3308); грейдера | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2016 | 0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Увеличение парка муниципальной техники |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3 | Приобретение крана -манипулятора | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2017 | 0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Увеличение парка муниципальной техники |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.4 | Приобретение мусоровозов с боковой загрузкой | Осуществление процедуры закупок по мере необходимости | Итого | 2018-2019 | 0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и социальной безопасности | Увеличение парка муниципальной техники |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |

Глава городского поселения																Н.А. Коршунов

Приложение №3

к постановлению Главы городского

поселения Краснозаводск

от 16.12.2014 № 788

Приложение №2

к муниципальной программе городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы городского поселения Краснозаводск «Развитие и модернизация коммунального хозяйства городского поселения Краснозаводск на 2015-2019 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальной программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Красноза-водск | Другие источ-ники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения городского поселения Краснозаводск | 63700,0 | - | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора теплоснабжения | % | 2,0 | 2,0 | 2,16 | 2,32 | 2,5 | 2,66 |
|  |  |  |  | Число технологических остановок в системах теплоснабжения | ед. | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Число аварий в системах теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 |
|  |  |  |  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | кг у.т/ Гкал | 167,5 | 167,5 | 167,4 | 167,3 | 167,2 | 167,1 |
|  |  |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения | 3700,0 | - | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом | % | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  |  |  |  | Количество построенных станций обезжелезивания | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Число технологических остановок в системах водоснабжения | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Число аварий в системах водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация систем водоотведения | 49800,0 | - | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | показатель не определен, так как очистных сооружений, на территории городского поселения нет, Очистка стоков осуществляется в п. Богородское |
|  |  |  |  | Число технологических остановок в системах водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Число аварий в системах водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением | % | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 4 | Содержание и обслуживание городских подстанций и силовых кабелей | 6000,0 | - | Обслуживание подстанций | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Обслуживание кабеля | км. | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 5 | Приобретение муниципальной техники | 25000,0 | - | Муниципальная техника | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Глава городского поселения																Н.А. Коршунов