# ГЛАВА

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.04.2015 № 109

О подготовке к отопительному периоду

2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 №212/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы городского поселения Краснозаводск к устойчивой работе в осенне-зимний период 2015/2016 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Создать при администрации городского поселения Краснозаводск комиссию по подготовке и принятию объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Краснозаводск к отопительному периоду 2015-2016 годов и утвердить ее персональный состав (приложение №1).

2.	Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Краснозаводск к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение №2).

3.	Утвердить план капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Краснозаводск по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение №3).

4.	Директору муниципального унитарного предприятия «Краснозаводская коммунальная компания» городского поселения Краснозаводск (Малахов В.Н.):

4.1.	Остановить котельные, расположенные на территории городского поселения Краснозаводск для проведения ремонтных и профилактических работ сроком на 14 дней:

4.1.1. Котельную №3 г. Краснозаводск с 04.06.2015 года.

4.1.2. Котельную д. Семенково с 18.06.2015 года.

4.2.	В срок до 15.05.2015 года предоставить в администрацию городского поселения Краснозаводск для утверждения график работ по профилактике и ремонту системы теплоснабжения городского поселения Краснозаводск.

4.3.	Извещать население о предстоящих плановых отключениях центрального горячего водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на котельных и магистральных тепловых сетях не позднее, чем за семь суток.

5.	Отделу жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск (Васина О.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info»

6.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Краснозаводск Мингалиеву М.А.

Глава городского поселения 								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к постановлению Главы городского

поселения Краснозаводск

от 17.04.2015 № 109

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и принятию объектов жилищно-коммунального комплекса

городского поселения Краснозаводск к отопительному периоду 2015-2016 годов

1. Председатель комиссии:

1.1.	Сошников Александр Тимофеевич – заместитель Главы администрации городского поселения Краснозаводск.

2. Члены комиссии:

2.1.	Мингалиева Мария Александровна – заместитель Главы администрации городского поселения Краснозаводск

2.2.	Мазипова Рамзия Файзрахмановна – начальник финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск.

2.3.	Васина Ольга Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск

2.4.	Силантьева Алсу Анасовна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск.

2.5.	Малахов Владимир Николаевич – директор муниципального унитарного предприятия «Краснозаводская коммунальная компания» городского поселения Краснозаводск.

2.6.	Тринитатов Андрей Юрьевич – главный инженер муниципального унитарного предприятия «Краснозаводская коммунальная компания» городского поселения Краснозаводск (по согласованию).

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №2

к постановлению Главы городского

поселения Краснозаводск

от 17.04.2015 № 109

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

городского поселения Краснозаводск к отопительному периоду 2015-2016 годов

1 этап. Подготовительный

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа результатов работы предыдущего периода | Администрация городского поселения Краснозаводск | апрель 2015 года |
| 2 | Согласование объемов, переченя работ по Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жилищно-коммунального городского поселения Краснозаводск, учитывая выполнение обязательств по принятым муниципальным программам | Администрация городского поселения Краснозаводск | апрель 2015 года |
| 3 | Утверждение Плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Краснозаводск | Администрация городского поселения Краснозаводск | апрель 2015 года |
| 4 | Контроль за выделением денежных средств на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета городского поселения Краснозаводск | Администрация городского поселения Краснозаводск | постоянно |
| 5 | Представление в администрацию городского поселения Краснозаводск планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период с подтвержденным финансированием работ | МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | апрель 2015 года |
| 6 | Согласование: - Плана мероприятий по текущему ремонту объектов жилищного фонда за счет средств населения. - Плана мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса за счет тарифных средств | Администрация городского поселения Краснозаводск | апрель 2015 года |
| 7 | Контроль за выполнением графика погашения задолженности за потребленный газ в отопительный период 2014-2015 годов | Администрация городского поселения Краснозаводск | постоянно |
| 8 | Проведение торгов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса из средств бюджета городского поселения Краснозаводск | Администрация городского поселения Краснозаводск | май – июль 2015 года |
| 9 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ с подрядными организациями, победившими в торгах | Администрация городского поселения Краснозаводск | май – август 2015 года |

2 этап. Выполнение работ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение проверок выполнения работ и при необходимости внести коррективы в планы выполнения работ | Администрация городского поселения Краснозаводск, МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | один раз в месяц с мая 2015 года |
| 2 | Контроль за ходом выполняемых работ при подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2015-2016 годов и осуществление приемки выполненных работ | Администрация городского поселения Краснозаводск, МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | постоянно |
| 3 | Заполнение формы «1–ЖКХ (зима)» и представление ее в отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск | МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | ежемесячно, с 01.06.2015 года по 01.11.2015 года |
| 4 | Обобщение формы «1–ЖКХ (зима)» и представление ее в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Администрация городского поселения Краснозаводск | ежемесячно, с 01.06.2015 года по 01.11.2015 года |
| 5 | Создание комиссии и проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей городского поселения Краснозаводск | МУП «Краснозаводская коммунальная компания | до 01.09.2015 года |
| 6 | Представление реестров актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск | МУП «Краснозаводская коммунальная компания | до 09.09.2015 года |
| 7 | Представление реестров актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Администрация городского поселения Краснозаводск | до 10.09.2015 года |

3 этап. Заключительный

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектование предприятия аварийной техникой и нормативным запасом материалов для выполнения аварийно – восстановительных работ | МУП «Краснозаводская коммунальная компания | до 01.09.2015 года |
| 2 | Проведение практических занятий по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | до 20.09.2014 года |
| 3 | Подготовка актов и паспортов готовности теплоснабжающей организации | МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | до 01.10.2015 года |
| 4 | Предоставление паспортов готовности жилищного фонда | МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | до 15.09.2015 года |
| 5 | Представление отчетов о готовности объектов городского поселения Краснозаводск к отопительному сезону в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Администрация городского поселения Краснозаводск, МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | до 01.10.2015 года |
| 6 | Проведение пробных топок котельных для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и представление реестра актов проведения пробных топок | МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | с 15.09.2015 года по 28.09.2015 года |
| 7 | Представление реестра актов проведения пробных топок в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Администрация городского поселения Краснозаводск | до 01.10.2014 года |
| 8 | Подведение итогов готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2015-2016 годов | Администрация городского поселения Краснозаводск, МУП «Краснозаводская коммунальная компания» | до 01.10.2015 года |
| 9 | Подготовка отчета о готовности городского поселения Краснозаводск отопительному периоду 2015-2016 годов | Администрация городского поселения Краснозаводск | до 15.11.2014 года |
| 10 | Представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сводного отчета по форме «1–ЖКХ (зима)» | Администрация городского поселения Краснозаводск | до 01.11.2014 года |

Глава городского поселения 								Н.А. Коршунов

Приложение №3

к постановлению Главы городского

поселения Краснозаводск

от 17.04.2015 № 109

ПЛАН

капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения Краснозаводск

по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Источник финансирования | Испол-нитель | Срок испол-нения | Испол-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) Бюджет городского поселения Краснозаводск | (тыс. руб.) тарифная составляя-ющая |  |  |  |
| 1. Коммунальное хозяйство. Теплоснабжение |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловой сети по улице Горького города Краснозаводск от дома №11 до дома №14 в двухтрубном исполнении | м. | 435 | 4149,8 |  | подряд | июнь-июль |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от дома №8 по улице Трудовые резервы города Краснозаводск до дома №2 по улице 50 лет Октября города Краснозаводск в двухтрубном исполнении | м. | 395 | 4349,7 |  | подряд | июль-август |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети от дома №3 по улице 50 лет Октября города Краснозаводск до дома №6 по улице 40 лет Победы города Краснозаводск в двухтрубном исполнении | м. | 380 | 4914,3 |  | подряд | июль-август |  |
| 1.4 | Замена подогревателей сетевой воды для деараторной группы на котельной №3 г.п. Краснозаводск | ед. | 4 | 1600,0 |  | подряд | май |  |
| ИТОГО: |  |  | 15013,8 |  |  |  |  |
| 2. Коммунальное хозяйство. Водоснабжение и водоотведение |
| 2.1 | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВЗУ №1 до ВК1 по улице Красной Армии города Краснозаводск | м. | 364 | 1500,0 |  | подряд | июнь |  |
| 2.2 | Перенос канализационного коллектора из под фундамента нежилого здания № 2а по улице Новая города Краснозаводск | м. | 110 | 879,7 |  | подряд | август |  |
| ИТОГО: |  |  | 2379,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: |  |  | 17393,5 |  |  |  |  |
| 3. Жилищное хозяйство |
| 3.1 | Софинансирование мероприятий по замене лифтов |  |  | 2625,0 |  | подряд | август |  |
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: |  |  | 2625,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ: |  |  | 20018,5 |  |  |  |  |

Глава городского поселения																Н.А. Коршунов