# ГЛАВА

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2014 № 618

Об утверждении муниципальной адресной

программы городского поселения Краснозаводск

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения Краснозаводск,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить муниципальную адресную программу городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы» 
(приложение №1).

2.	Начальнику отдела градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск Миронову А.А. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вперед» и размещение его на официальном сайте городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info».

3.	Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Краснозаводск от 10.06.2014 №364 «Об утверждении муниципальной адресной программы городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2020 годы».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к постановлению Главы городского поселения Краснозаводск

от 09.10.2014 № 618

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

городского поселения Краснозаводск

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной адресной программы городского поселения Краснозаводск

Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| Цели и задачи Программы | Основной целью является: - обеспечение комфортным, соответствующим нормам проживания жильем жителей городского поселения Краснозаводск, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - ликвидация аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск. Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - развитие жилищного строительства в городском поселении Краснозаводск; - использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2022 годы |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - бюджет городского поселения Краснозаводск (131 329 705,55 руб.); - бюджет Российской Федерации, бюджет Московской области, внебюджетные источники: средства инвесторов, средства населения. Общий объем финансирования составит 768 009 974 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы планируется: - переселить 1505 человек; - расселить 597 помещения общей площадью 21 081,8 кв.м. |

## 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1.1.	Переселение граждан городского поселения Краснозаводск из аварийного жилищного фонда остается одной из важнейших задач Администрации городского поселения Краснозаводск

1.2.	Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

1.3.	На территории городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области расположено 22 многоквартирных жилых дома, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью около 21 081,8 кв.м., в которых проживает 1505 человек (приложение №1 к Программе).

## 2. Основная цель и задачи Программы

2.1.	Основной целью Программы является переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа. Программа предусматривает ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

2.2.	Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

2.2.1.	Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

2.2.2.	Формирование жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения Краснозаводск;

2.2.3.	Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания;

2.2.4.	Создание условий и механизмов привлечения средств инвесторов и собственных средств населения, проживающих в аварийном жилищном фонде.

## 3. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в 2015-2022 годах.

## 4. Перечень мероприятий Программы.

4.1.	 Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

4.1.1.	Привлечение финансовых средств.

4.1.2.	Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу.

4.1.3.	Регулирование взаимодействия между заказчиком-застройщиком и гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде.

4.1.4.	Поэтапное переселение граждан в благоустроенные помещения в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.1.5.	Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц).

4.1.6.	Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания, при этом предельный размер стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должен превышать трех четвертей размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

4.1.7.	Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления  их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. При приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов или лицами, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

4.1.8.	Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки.

4.1.9.	Снос аварийных домов.

4.2.	Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения, очередность этапов могут корректироваться в порядке, установленном законодательством, решениями Администрации городского поселения Краснозаводск, с учетом предложений инвесторов и жителей городского поселения Краснозаводск.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1.	Объем финансовых средств на расселение аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 №67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», равной 36 430 рублей. Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

5.2.	Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Российской Федерации, бюджета Московской области, бюджета городского поселения Краснозаводск, внебюджетных источников (средств инвесторов).

5.3.	Общий объем финансирования Программы составит 768 009 974 рублей.

5.4.	Допускается привлечение средств жителей, не являющихся очередниками на улучшение жилищных условий, желающих при переселении из аварийного жилищного фонда приобрести жилые помещения, площадь которых превышает предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации нормы.

## 6. Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации Программы

Обеспечение семей (человек), проживающих в аварийном жилищном фонде городского поселения Краснозаводск, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории городского поселения Краснозаводск 21 081,8 кв.м. аварийного жилищного фонда.

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

РЕЕСТР

многоквартирных домов, признанных

в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

расположенных на территории городского поселения Краснозаводск

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Кол-во жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 1 | 1938 | 529,6 | 33 | 12 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 845,8 | 54 | 15 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1929 | 1760 | 142 | 46 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1930 | 1764,7 | 101 | 48 |
| 5 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 4 | 1939 | 334,6 | 30 | 10 |
| 6 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 1824,4 | 97 | 37 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 1285,2 | 79 | 27 |
| 8 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 1037,7 | 50 | 24 |
| 9 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 620,5 | 52 | 17 |
| 10 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 401,3 | 18 | 9 |
| 11 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 454,1 | 32 | 15 |
| 12 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 624,3 | 82 | 30 |
| 13 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 917,4 | 79 | 37 |
| 14 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 947,2 | 79 | 38 |
| 15 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 833,1 | 50 | 23 |
| 16 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 1038,6 | 52 | 24 |
| 17 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 1241,6 | 107 | 37 |
| 18 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 18 дача | 1918 | 215,5 | 12 | 4 |
| 19 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 1706,4 | 122 | 49 |
| 20 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 3 | 1940 | 902,7 | 65 | 28 |
| 21 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 5 | 1940 | 925,6 | 88 | 32 |
| 22 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 7 | 1941 | 871,5 | 81 | 35 |
|  | ИТОГО: |  | 21 081,8 | 1505 | 597 |

Приложение №2

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2015 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 1 | 1938 | 529,6 | 32 | 11 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 1938 | 845,8 | 54 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 1375,4 | 86 | 26 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 1 | 19 293 328 | 3 299 159,09 | 15 994 168,91 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 30 812 494 | 5 268 936,47 | 25 543 557,53 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 50 105 822 | 8 568 095,56 | 41 537 726,44 |  |

Приложение №3

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2016 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 1929 | 1760,0 | 141 | 45 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 1930 | 1764,4 | 95 | 48 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 18 дача | 1918 | 215,5 | 12 | 4 |
|  | ИТОГО: |  | 3739,9 | 248 | 97 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 64 116 800 | 10 963 972,80 | 53 152 827,20 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 18 дача | 7 850 665 | 1 342 463,72 | 6 508 201,28 | 36430,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 64 288 021 | 10 993 251,59 | 53 294 769,41 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 136 255 486 | 23 299 688,11 | 112 955 797,89 |  |

Приложение №4

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2017 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 4 | 1939 | 334,6 | 30 | 10 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 1954 | 1824,4 | 97 | 37 |
|  | ИТОГО: |  | 2159 | 127 | 47 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 4 | 12 189 478 | 2 084 400,74 | 10 105 077,26 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 66 462 892 | 11 365 154,53 | 55 097 737,47 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 78 652 370 | 13 449 555,27 | 65 202 814,73 |  |

Приложение №5

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2018 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Количество жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 1927 | 1285,2 | 70 | 27 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 1927 | 1241,6 | 107 | 37 |
|  | ИТОГО: |  | 2526,8 | 177 | 64 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 46 819 836 | 8 006 191,96 | 38 813 644,04 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 45 231 488 | 7 734 584,45 | 37 496 903,55 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 92 051 324 | 15 740 776,41 | 76 310 547,59 |  |

Приложение №6

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2019 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Кол-во жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 1939 | 620,5 | 52 | 17 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 1939 | 454,1 | 32 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 1074,6 | 84 | 32 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 22 604 815 | 3 865 423,37 | 18 739 391,63 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 16 542 863 | 2 828 829,57 | 13 714 033,43 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 39 147 678 | 6 694 252,94 | 32 453 425,06 |  |

Приложение №7

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2020 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Кол-во жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 1939 | 624,3 | 82 | 30 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 1939 | 917,4 | 79 | 37 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 1942 | 947,2 | 79 | 38 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 1951 | 833,1 | 50 | 23 |
|  | ИТОГО: |  | 3322 | 290 | 128 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 22 743 249 | 3 889 095,58 | 18 854 153,42 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 33 420 882 | 5 714 970,82 | 27 705 911,18 | 36430,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 34 506 496 | 5 900 610,82 | 28 605 885,18 | 36430,00 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 30 349 833 | 5 189 821,44 | 25 160 011,56 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 121 020 460 | 20 694 498,66 | 100 325 961,34 |  |

## Приложение №8

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2021 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв.м. | Количество зарегистрирован-ных жителей | Кол-во жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 3 | 1940 | 902,7 | 65 | 28 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 5 | 1940 | 925,6 | 88 | 32 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 7 | 1941 | 871,5 | 81 | 35 |
|  | ИТОГО: |  | 2699,8 | 234 | 95 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 3 | 32 885 361 | 5 623 396,73 | 27 261 964,27 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 5 | 33 719 608 | 5 766 052,97 | 27 953 555,03 | 36430,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 7 | 31 748 745 | 5 429 035,40 | 26 319 709,60 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 98 353 714 | 16 818 485,10 | 81 535 228,90 |  |

## Приложение №9

к Муниципальной адресной программе городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Краснозаводск на 2022 год

| № п/п | Адрес МКД | Год построй-ки | Общая заселенная площадь, кв. м | Количество зарегистрирован-ных жителей | Кол-во жилых помещений, подлежащих расселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 1930 | 1706,4 | 122 | 49 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 1958 | 401,3 | 18 | 9 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1958 | 1038,6 | 52 | 24 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 1958 | 1037,7 | 50 | 24 |
|  | ИТОГО: |  | 4184 | 242 | 106 |

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Стоимость переселения | Норма-тивная стоимость 1 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет городского поселения Краснозаводск | Иные источники финансиро-вания |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 62 164 152 | 10 630 069,99 | 51 534 082,01 | 36430,00 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 14 619 359 | 2 499 910,39 | 12 119 448,61 | 36430,00 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 37 836 198 | 6 469 989,86 | 31 366 208,14 | 36430,00 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 37 803 411 | 6 464 383,28 | 31 339 027,72 | 36430,00 |
|  | ИТОГО: | 152 423 120 | 26 064 353,52 | 126 358 766,48 |  |