# ГЛАВА

# ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК

# СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2014 № 707

Об утверждении муниципальной программы

городского поселения Краснозаводск

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в городском поселении

Краснозаводск на 2015-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Краснозаводск, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Краснозаводск, утвержденным постановлением Главы городского поселения Краснозаводск от 13.10.2014 №627, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения Краснозаводск,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить муниципальную программу городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы» (приложение №1).

2.	Начальнику отдела градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск Миронову А.А. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вперед» и размещение его на официальном сайте городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info».

3.	Признать утратившим силу постановление Главы городского поселения Краснозаводск от 09.10.2014 №618 «Об утверждении муниципальной адресной программы городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2015-2022 годы».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения								Н.А. Коршунов

Приложение №1

к постановлению Главы городского поселения Краснозаводск

от 20.11.2014 № 707

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения и ликвидация аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск |
| Задачи муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Краснозаводск |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации городского поселения Краснозаводск |
| Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы | 1. Отдел градостроительства и землепользования администрации городского поселения Краснозаводск. 2. Отдел социального развития финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск 3. Отдел имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2022 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета городского поселения Краснозаводск | 142673 | 9079 | 27732 | 12355 | 17112 | 7278 | 22498 | 18284 | 28335 |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: | 142673 | 9079 | 27732 | 12355 | 17112 | 7278 | 22498 | 18284 | 28335 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Переселение 1503 человек. 2. Расселение 596 помещения общей площадью 21 тыс. кв.м. |

## 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

2.1.	Переселение граждан городского поселения Краснозаводск из аварийного жилищного фонда остается одной из важнейших задач администрации городского поселения Краснозаводск. За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста жилищного фонда, непригодного для проживания. Данный процесс связан с рядом объективных факторов, а именно:

2.1.1.	Естественным старением и ветшанием жилищного фонда.

2.1.2.	Ненадлежащим техническим обслуживанием и отсутствием постоянного поддерживающего текущего ремонта.

2.1.3.	Фактическим отсутствием капитальных плановых ремонтов.

2.2.	Муниципальная программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования (из бюджетов всех уровней) и привлечения внебюджетных средств.

2.3.	Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний вид города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

2.4.	На территории городского поселения Краснозаводск расположено 22 многоквартирных жилых дома, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 21 тыс. кв.м., в которых проживает 1503 человека (приложение №1 к муниципальной программе).

2.5.	Переселение граждан из ветхих строений в новые благоустроенные помещения должно способствовать снижению социальной напряженности определенных слоев населения, в том числе пенсионеров и ветеранов, не имеющих достаточных средств для улучшения своих жилищных условий.

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

3.1.	В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или из жилищного фонда с высоким уровнем износа:

3.1.1.	Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу.

3.1.2.	Поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фонда;

3.1.3.	Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки;

3.1.4.	Финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

3.2.	Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

## 4. Цели и задачи муниципальной программы

4.1.	Основной целью муниципальной программы является переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в благоустроенные жилые помещения и ликвидация аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск. В первую очередь расселению подлежат аварийные дома, имеющие высокий уровень износа.

4.2.	Основной задачей муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

## 5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1.	Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

5.1.1.	Формирование правовых механизмов и финансовых ресурсов для обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

5.1.2.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренными муниципальной программой способами переселения.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В процессе исполнения муниципальной программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом определяются параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах:

-	выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

-	предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов.

Расходование средств, предусмотренных муниципальной программы, осуществляется также на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

5.1.3.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5.1.4.	Снос расселяемого аварийного жилищного фонда, включая сроки их осуществления и источники финансирования.

5.2.	Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения, очередность этапов могут корректироваться в порядке, установленном законодательством, решениями администрации городского поселения Краснозаводск, с учетом предложений инвесторов и жителей городского поселения Краснозаводск.

5.3.	Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

## 6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

6.1.	Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы, представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

## 7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы

## с муниципальным заказчиком муниципальной программы

7.1.	Заказчиком муниципальной программы является администрация городского поселения Краснозаводск.

7.2.	Координатором муниципальной программы является заместитель Главы администрации городского поселения Краснозаводск.

7.3.	Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы являются отдел градостроительства и землепользования, отдел социального развития финансово-экономического управления, отдел имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск.

7.4.	Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет Заказчик. От имени заказчика оперативную работу по организации управления координации действий и контролю за ходом ее реализации осуществляет Координатор муниципальной программы.

7.5.	Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

7.5.1.	Формируют прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляют их координатору муниципальной программы.

7.5.2.	Участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующих мероприятий.

7.5.3.	Готовят и представляют муниципальному заказчику и координатору муниципальной программы отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Ответственные исполнители муниципальной программы (отдел градостроительства и землепользования, отдел социального развития финансово-экономического управления, отдел имущества, муниципальных закупок и содействия предпринимательству финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск) с целью контроля за реализацией муниципальной программы подготавливает и направляет в финансовый отдел финансово-экономического управления администрации городского поселения Краснозаводск отчетность в сроки и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Краснозаводск.

Глава городского поселения														   Н.А Коршунов

Приложение №1

к муниципальной программе городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

РЕЕСТР

многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории городского поселения Краснозаводск

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. |
| 1 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 1 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 32 | 32 | 943,9 | 11 | 0 | 11 | 494,8 | 0 | 529,6 |
| 2 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 11 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 54 | 54 | 938,7 | 15 | 0 | 15 | 845,8 | 0 | 845,8 |
| 3 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 15 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 141 | 141 | 2041,9 | 46 | 33 | 13 | 1780,1 | 1178,9 | 601,2 |
| 4 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 17 | 194 | 07.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 101 | 101 | 1828,3 | 48 | 36 | 12 | 1764,7 | 1260,5 | 504,2 |
| 5 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 18 дача | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 215,5 | 4 | 0 | 4 | 215,5 | 0 | 215,5 |
| 6 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 4 | 301 | 05.07.2012 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 30 | 30 | 925,5 | 10 | 1 | 9 | 334,6 | 26 | 308,6 |
| 7 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 31 | 301 | 05.07.2012 | IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | 97 | 97 | 2193,3 | 37 | 28 | 9 | 1824,4 | 1287,3 | 537,1 |
| 8 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 10 | 301 | 05.07.2012 | IV кв. 2018 | IV кв. 2018 | 79 | 79 | 1281,2 | 27 | 15 | 12 | 1285,2 | 734,8 | 550,4 |
| 9 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 12 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2018 | IV кв. 2018 | 107 | 107 | 1241,3 | 37 | 21 | 16 | 1241,6 | 740,8 | 500,8 |
| 10 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 6 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 52 | 52 | 620,5 | 17 | 6 | 12 | 620,5 | 165,4 | 444,4 |
| 11 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 8 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2019 | IV кв. 2019 | 32 | 32 | 454,1 | 15 | 7 | 8 | 454,1 | 122,7 | 331,4 |
| 12 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 10 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 82 | 82 | 624,3 | 30 | 23 | 7 | 624,3 | 417,1 | 207,2 |
| 13 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 12 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 79 | 79 | 917,4 | 37 | 21 | 16 | 917,4 | 447,4 | 470 |
| 14 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 14 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 79 | 79 | 947,2 | 38 | 26 | 12 | 947,2 | 541,9 | 405,3 |
| 15 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 16 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 50 | 50 | 833,1 | 23 | 20 | 3 | 833,1 | 720,7 | 112,4 |
| 18 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 3 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 65 | 65 | 902,7 | 28 | 21 | 7 | 902,7 | 594,9 | 307,8 |
| 19 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 5 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 88 | 88 | 925,6 | 32 | 26 | 6 | 925,6 | 697,7 | 227,9 |
| 20 | г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 7 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | 81 | 81 | 871,5 | 35 | 19 | 16 | 871,5 | 427,2 | 443 |
| 16 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 17 | 568 | 21.11.2013 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 50 | 50 | 1037,7 | 24 | 16 | 8 | 1037,7 | 701,4 | 336,3 |
| 17 | г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 23 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 122 | 122 | 1706,4 | 49 | 29 | 20 | 1706,4 | 897,2 | 809,2 |
| 21 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 7 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 18 | 18 | 401,3 | 9 | 7 | 2 | 401,3 | 295 | 106,3 |
| 22 | г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 19 | 418 | 02.07.2014 | IV кв. 2022 | IV кв. 2022 | 52 | 52 | 1038,6 | 24 | 16 | 8 | 1038,6 | 686,8 | 351,8 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1503 | 1503 | 22890,00 | 596 | 371 | 226 | 21067,10 | 11943,70 | 9146,20 |

Приложение №2

к муниципальной программе городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финанси-рования- | Срок испол-нения мероп-риятия | Объем финан-сирова-ния мероп-риятия в 2014 году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  | Итого | 2015-2022 | 20844 | 142673 | 9079 | 27732 | 12355 | 17112 | 7278 | 22498 | 18284 | 28335 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11971 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 7442 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 1431 | 142673 | 9079 | 27732 | 12355 | 17112 | 7278 | 22498 | 18284 | 28335 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: Формирование правовых механизмов и финансовых ресурсов для обеспечения жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | Определение способа переселения | Итого | 2015-2022 | Финансирование не требуется | Отдел градострои-тельства и землеполь-зования | Выбор способа переселения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренными Программой способами переселения | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного; фонда, мероприятия, реализуемые с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств: заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в муниципальную собственность подлежат передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | Итого | 2015-2022 | 20844 | 142673 | 9079 | 27732 | 12355 | 17112 | 7278 | 22498 | 18284 | 28335 | Отдел Имущества , муниципальных закупок и содействия предпринима-тельству финансово-экономического управления Отдел социального развития финансово-экономического управления Отдел градострои-тельства и землеполь-зования | Переселение граждан из аварийного фонда |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11971 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 7442 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  | 1431 | 142673 | 9079 | 27732 | 12355 | 17112 | 7278 | 22498 | 18284 | 28335 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Ведение реестра аварийных домов, сбор информации о количестве переселенных граждан, количестве предоставленных жилых помещений | Итого | 2015-2022 | Финансирование не требуется | Отдел градострои-тельства и землеполь-зования | Соблюдение сроков переселения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4: Снос расселяемого аварийного жилищного фонда, включая сроки их осуществления и источники финансирования | Снос многоквартирных жилых домов, подготовка актов сноса | Итого | 2015-2022 | Финансирование согласно проекту организации работ по сносу многоквартирных аварийных домов в соответствующий период | Отдел градострои-тельства и землеполь-зования | Снос аварийных многоквар-тирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Краснозаводск |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

результаты реализации муниципальной программы городского поселения Краснозаводск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Краснозаводск на 2015-2022 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальной программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского поселения Красноза-водск | Другие источ-ники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1. | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 142673 |  | Количество жителей | чел | 0 | 86 | 284 | 97 | 186 | 84 | 290 | 234 | 242 |
|  |  |  |  | Количество расселенных жилых помещений | шт. | 0 | 26 | 108 | 37 | 64 | 32 | 128 | 95 | 106 |
|  |  |  |  | Площадь расселенных жилых помещений | кв.м. | 0 | 1340,6 | 4094,9 | 1824,4 | 2526,8 | 1074,6 | 3322 | 2699,8 | 4184 |